中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：1.中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费

2. 中央补助地方县级应急广播体系建设专项资金

实施单位（公章）：自治区广播电视局

主管部门（公章）：自治区广播电视局

项目负责人（签章）：张铭

填报时间：2020年4月13日

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据财政部《财政部关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标的通知》（财文〔2018〕122号），2019年度中央财政下达我区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（以下简称“公共服务专项资金”）转移支付预算共计47031万元。

# 根据《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2015〕527号）精神，绩效目标是专项资金用于支持全疆基本公共文化服务项目、改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务人才队伍建设等。

# （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 2019年分解下达专项资金14368万元，其中：中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费共计7084万元；深度贫困县应急广播体系建设项目专项资金7284万元。2019年度自治区财政分解下达资金数额及分配原则与中央一致。我区各地县实施中央广播电视节目无线覆盖工程、中央补助地方县级应急广播体系建设的绩效年度目标与绩效总目标一致。

二、绩效目标实现情况分析

# （一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据自治区财政厅《关于提前安排2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标的通知》（新财教〔2018〕290号），2019年度共计拨付中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖和数字化覆盖）设备运行维护经费7084万元，其中：模拟覆盖设备运行维护资金2,690万元，数字覆盖设备运行维护资金4394万元;中央补助地方县级应急广播体系建设专项资金7284万元。

2、项目资金使用情况分析

（1）中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护资金2,690万元。中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）实施完成后,我区各地县共配发调频发射机101部、电视发射机211部。按补助标准测算，2019年共下拨设备运行维护资金2690万元，预算资金已通过财政转移支付下达至全疆地县广播电视部门，全额用于中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号）设备运行维护资金，执行率100%。

（2）中央广播电视节目无线数字化覆盖工程（含补点）运行维护资金4393万元。中央广播电视节目无线数字化覆盖工程（含补点）项目实施后，我区各地县共配发数字广播发射机25部、数字电视发射机268部。按补助标准测算，2019年共下拨设备运行维护资金4393万元，预算资金通过财政转移支付下达至全疆地县广播电视部门，全额用于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程（含补点）设备运行维护资金，执行率100%。

（3）2019年深度贫困县应急广播体系建设项目，中央财政补助专项资金7284万元，目前实际使用资金7036.94万元，项目资金执行率达到97%。

3、项目资金管理情况分析

根据《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2015〕527号）精神，我区财政部门每月跟进项目资金落实进度，并实施项目绩效监控。新疆广电局作为项目组织实施的主体责任单位，主要负责对项目实施进度和专项资金的管理、使用进行及时督查。

我局严格落实国家有关法律法规、财务规章制度和专项资金管理办法的规定，下发《关于开展2019年度财政专项转移支付资金项目绩效监控工作的通知》（新广局电〔2019〕53号），明确要求各地县广播电视部门加强专项资金管理，按时上报项目资金使用进度，做到资金分配合理、使用规范，不得挤占、截留和挪用专项资金，确保专款专用。

针对深度贫困县应急广播体系建设项目，我局下发了《关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》（新出广局〔2018〕124号）进行深度贫困县应急广播体系建设资金管理，严格执行《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》有关规定。该工程建设项目的实施及资金使用由自治区广电局统筹安排部署，项目实施单位严格按照自治区广电局整体项目设计方案执行，严格按照资金使用范围执行，同时规范资金使用程序，对工程建设资金进行全过程绩效管理，确保资金使用合理、安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

中央广播电视节目无线覆盖工程，通过安排维护经费，有效确保了中央广播电视节目无线覆盖工程配备的转播中央节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固工程实施所取得的效果，对于提高中央广播电视节目宣传力度，筑牢基层意识形态领域阵地，促进新疆经济发展、维护社会稳定具有十分重要的作用，基本实现预期绩效目标。

深度贫困县级应急广播体系建设工程的实施，实现平战结合，满足基层应急与宣传需要，为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。通过利用现有广播电视及相关应急基础设施和传输网络，实施应急广播县级平台及其传输覆盖网络建设，在基层宣传阵地和处突工作中作用明显，基本实现预期绩效目标。

# （三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

# ①该项目模拟发射机维护数量（部）为312部，数字发射机维护数量（部）为293部。数字发射机免费转播中央台12套数字电视节目和3套数字广播节目以及1套模拟广播节目。模拟广播发射机免费播放广播节目数量在1套以上，模拟电视发射机免费播放电视节目数量在2套以上。全年完成100%。

②该项目县级应急广播系统建设数量为16个县，全年完成100%。

（2）质量指标。

①各台站按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”播出，指标完成率100%。

②该项目设施设备验收合格率实现目标95%，该项目原计划2020年3月完成，因疫情延迟了完成时间，目前我局积极督促协调建设点、承建单位提出开工复工要求，推进项目建设进程，计划2020年5月底完成项目建设任务。

（3）时效指标。

预算资金及时到位率达到100%。

（4）成本指标。

# 日常运行成本符合国家和行业政策要求。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益。

通过安排维护经费，确保中央广播电视节目无线覆盖工程配备的转播中央节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固工程实施所取得的效果，真正解决广大农村群众收听收看中央广播电视节目难的现状；通过对应急广播体系建设有效增强了基层宣传文化阵地作用。对于提高中央广播电视节目宣传力度，筑牢基层意识形态领域阵地，促进新疆经济发展、维护社会稳定具有十分重要的作用。

（2）生态效益。

实现了无有害物质排放，指标完成率100%。

（3）可持续影响。

通过中央广播电视节目无线覆盖工程的覆盖，有力地提高了我区少数民族语言广播电视节目的整体质量，通过对县应急广播体系建设提升了该县公共服务能力与水平，有效增强了基层宣传文化阵地作用。不断丰富各族人民群众的精神文化生活，为维护新疆社会稳定和长治久安作出贡献。

3、满意度指标完成情况分析。

# ①各族群众对免费收听收看中央广播电视节目的满意率达到90%以上。

②设备使用机构的满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、由于专项资金到位晚，部分县市为了保证发射机全年正常运转，发射台站会预留小部分资金待下一年度使用。

2、个别发射台站结算电费是依据合同或相关规定，采取季度或半年结算的方式，付款环节存在时间差，因此造成部分资金出现结余。

3.因疫情延迟了县级应急广播体系建设项目完成时间。

（二）下一步改进措施

1、督促各县市尽快将2019年度预留待2020年使用的专项资金，在2019年5月底前使用完成。

2、2020年3月底我局积极主动作为，为落实国家和自治区疫情防控和复工复产有关政策精神，我局积极协调督促各建设点、承建单位，下发通知对开工复工工作提出具体要求，计划今年5月底完成项目建设任务。目前项目各承建单位已于2020年4月开工复工，正积极推进项目建设进程。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自治区广播电视局对2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）实施全面绩效管理，按照“谁使用、谁负责”的责任机制，由项目资金使用单位开展项目绩效“事前申报、事中监管、事后自评”全过程管理。2019年该项目绩效自评报告及绩效自评表将报自治区财政厅监督考核。同时，该项目绩效自评材料将向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。